Broj: LUŠKŽ - 491 - 3 /2016

Šibenik, 15. ožujka 2016.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 33. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije, broj: LUŠKŽ – 2673-XII/2008 od 24.12.2008.g. ravnatelj donosi

**PLAN NABAVE**

**roba, radova i usluga za 2016. godinu**

**I.**

Sektorski naručitelj Lučka uprava Šibensko-kninske županije donosi ovaj Plan nabave za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, vrsti postupka, planiranom početku nabave, te planiranom trajanju nabave, za čiju su realizaciju financijska sredstva planirana Godišnjim programom rada i razvoja luka i Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2016. godinu.

**II.**

U Planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

**III.**

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim stranica Lučke uprave.

Ravnatelj:

Željko Dulibić, dipl.oec.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost | Vrsta postupka | Planirani početak | Planirano trajanje |
| 1. | Radovi u uvali Vrnaža, Luka Šibenik-zapadni dio-cjelina 1 | 6.000.000,00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal | 180 dana |
| 2. | Usluge upravljanja i vođenja luka i vodenih putova | 3.000.000,00 | Usluge iz dodatka IIB | 1. kvartal | godinu dana |
| 3. | Nabava i postavljanje 6 pontona i valobrana u uvali Vrnaža | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal | 90 dana |
| 4. | Radovi na izgradnji obalnog zida u luci Bilice | 1.600.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | 90 dana |
| 5. | Radovi na uređenju pješačke zone u luci Zlarin | 550.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 60 dana |
| 6. | Sanacija zgrade u luci Primošten | 500.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 90 dana |
| 7. | Sanacija urušenog gata u luci Stražara | 190.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | 90 dana |
| 8. | Sanacija zida i uređenje šetnice u luci Pirovac | 150.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 30 dana |
| 9. | Projektna dokumentacija za luku Prvić Šepurina   * ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš * geomehanički radovi | 80.000,00  160.000,00 | Bagatelna nabava | III. kvartal  IV.kvartal | 90 dana  60 dana |
| 10. | Projektna dokumentacija za luku Vodice   * idejno rješenje * idejni projekt | 64.000,00  90.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal  III. kvartal | 120 dana  90 dana |
| 11. | Projektna dokumentacija za uređenje obalnog pojasa Dolac –luka Šibenik   * ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš * geomehanički radovi | 75.000,00  160.000,00 | Bagatelna nabava | III. kvartal  IV.kvartal | 90 dana  60 dana |
| 12. | Projektna dokumentacija za luku Kaprije   * Glavni građevinski i geotehnički projekt | 160.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 90 dana |
| 13. | Postavljanje obilježavajućih bovi sidrišta u lukama Rogoznica, Primošten, Prvić L., Zlarin i Kaprije | 110.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 30 dana |
| 14. | Postavljanje 10 muringa u luci Tisno | 65.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 30 dana |
| 15. | Usluge telefona, mobitela, interneta | 75.000,00 |  |  |  |
| 16. | Održavanje objekata pomorske signalizacije | 120.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 17. | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 50.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 18. | Geodetsko-katastarske usluge | 160.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 19. | Ronilačke usluge | 55.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 20. | Uredski materijal | 60.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 21. | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 50.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 22. | Električna energija | 150.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |