Broj: LUŠKŽ - 491 - 3 /2016

Šibenik, 15. ožujka 2016.g.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 33. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije, broj: LUŠKŽ – 2673-XII/2008 od 24.12.2008.g. ravnatelj donosi

 **PLAN NABAVE**

 **roba, radova i usluga za 2016. godinu**

 **I.**

Sektorski naručitelj Lučka uprava Šibensko-kninske županije donosi ovaj Plan nabave za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, vrsti postupka, planiranom početku nabave, te planiranom trajanju nabave, za čiju su realizaciju financijska sredstva planirana Godišnjim programom rada i razvoja luka i Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2016. godinu.

 **II.**

U Planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

 **III.**

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim stranica Lučke uprave.

 Ravnatelj:

 Željko Dulibić, dipl.oec.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost | Vrsta postupka | Planirani početak | Planirano trajanje  |
| 1. | Radovi u uvali Vrnaža, Luka Šibenik-zapadni dio-cjelina 1 |  6.000.000,00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal
 |  180 dana |
| 2.  | Usluge upravljanja i vođenja luka i vodenih putova |  3.000.000,00 | Usluge iz dodatka IIB | 1. kvartal
 |  godinu dana |
| 3.  | Nabava i postavljanje 6 pontona i valobrana u uvali Vrnaža |  2.000.000,00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal
 |  90 dana |
| 4.  | Radovi na izgradnji obalnog zida u luci Bilice |  1.600.000,00 | Bagatelna nabava |  1. kvartal
 |  90 dana |
| 5.  | Radovi na uređenju pješačke zone u luci Zlarin |   550.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |  60 dana |
| 6. | Sanacija zgrade u luci Primošten |  500.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal  |  90 dana |
| 7. | Sanacija urušenog gata u luci Stražara |  190.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  90 dana |
| 8. | Sanacija zida i uređenje šetnice u luci Pirovac |  150.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |   30 dana |
| 9. | Projektna dokumentacija za luku Prvić Šepurina* ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš
* geomehanički radovi
 |   80.000,00  160.000,00 | Bagatelna nabava |   III. kvartal IV.kvartal |  90 dana 60 dana |
| 10. | Projektna dokumentacija za luku Vodice* idejno rješenje
* idejni projekt
 |  64.000,00 90.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal III. kvartal |  120 dana 90 dana |
| 11.  | Projektna dokumentacija za uređenje obalnog pojasa Dolac –luka Šibenik* ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš
* geomehanički radovi
 |  75.000,00 160.000,00 | Bagatelna nabava |  III. kvartal IV.kvartal |  90 dana 60 dana |
| 12. | Projektna dokumentacija za luku Kaprije* Glavni građevinski i geotehnički projekt
 |  160.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |  90 dana |
| 13. | Postavljanje obilježavajućih bovi sidrišta u lukama Rogoznica, Primošten, Prvić L., Zlarin i Kaprije |  110.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |  30 dana |
| 14. | Postavljanje 10 muringa u luci Tisno |  65.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |  30 dana |
| 15. | Usluge telefona, mobitela, interneta |  75.000,00 |  |  |  |
| 16. | Održavanje objekata pomorske signalizacije |  120.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  godišnje |
| 17. | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja |  50.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  godišnje |
| 18. | Geodetsko-katastarske usluge |  160.000,00 |  Bagatelna nabava |  1. kvartal
 |   godišnje |
| 19. | Ronilačke usluge |  55.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 20. | Uredski materijal |  60.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 21. | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  50.000,00 |  Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 22. | Električna energija |  150.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |