Broj: LUŠKŽ - 613 - 3 /2017

Šibenik, 21. ožujka 2017.g.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) i članka 33. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 15.03.2016., broj: LUŠKŽ – 488-3/2016 ravnatelj donosi

 **PLAN NABAVE**

 **roba, radova i usluga za 2017. godinu**

 **I.**

Sektorski naručitelj Lučka uprava Šibensko-kninske županije donosi ovaj Plan nabave za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, vrsti postupka, planiranom početku nabave, te planiranom trajanju nabave, za čiju su realizaciju financijska sredstva planirana Godišnjim programom rada i razvoja luka i Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2017. godinu.

 **II.**

U Planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

 **III.**

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim stranica Lučke uprave.

 Ravnatelj:

 Željko Dulibić, dipl.oec.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost | Vrsta postupka | Planirani početak | Planirano trajanje  |
| 1. | Radovi u uvali Vrnaža, Luka Šibenik-sjeverni dio luke |  10.400.000,00 | Otvoreni postupak | II. kvartal |  240 dana |
| 2.  | Usluge provođenja reda u luci i naplata lučkih pristojbi |  2.960.000,00 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 1. kvartal
 |  godinu dana |
| 3.  | Nabava i postavljanje 6 pontona i valobrana u uvali Vrnaža |  2.000.000,00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal
 |  90 dana |
| 4.  | Radovi na izgradnji obalnog zida u luci Bilice |  400.000,00 | Bagatelna nabava |  1. kvartal
 |  60 dana |
| 5.  | Radovi na uređenju pješačke zone u luci Zlarin |   160.000,00 | Bagatelna nabava |  IV. kvartal |  50 dana |
| 6. | Sanacija zgrade u luci Primošten |  500.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal  |  90 dana |
| 7. | Nabava i postavljanje pontona u uvali Stražara |  500.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |   30 dana |
| 8.  | Rekonstrukcija rive na otoku Krapnju |  160.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  50 dana |
| 9. | Projektna dokumentacija za luku Prvić Šepurina* geomehanički radovi
* glavni projekt
 |   160.000,00  160.000,00 | Bagatelna nabava |   III. kvartal IV. kvartal |  90 dana 60 dana |
| 10. | Projektna dokumentacija za luku Vodice* ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 |  160.000,00 | Bagatelna nabava |  III. kvartal |  100 dana  |
| 11.  | Projektna dokumentacija za uređenje obalnog pojasa Dolac –luka Šibenik* ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš
* geomehanički radovi
 |  75.000,00 160.000,00 | Bagatelna nabava |  III. kvartal IV. kvartal |  90 dana 60 dana |
| 12. | Projektna dokumentacija za luku Kaprije* Glavni građevinski i geotehnički projekt
 |  160.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |  90 dana |
| 13. | Postavljanje 10 muringa u luci Bilice |  65.000,00 | Bagatelna nabava |  II. kvartal |  30 dana |
| 14. | Usluge telefona, mobitela, interneta |  75.000,00 |  |  |  |
| 15. | Održavanje objekata pomorske signalizacije |  125.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  godišnje |
| 16. | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja |  50.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  godišnje |
| 17. | Geodetsko-katastarske usluge |  160.000,00 |  Bagatelna nabava |  1. kvartal
 |   godišnje |
| 18. | Ronilačke usluge |  100.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 19. | Uredski materijal |  60.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 20. | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  100.000,00 |  Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 21. | Električna energija |  150.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |   godišnje |
| 22.  | Usluge promidžbe i informiranja |  60.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  godišnje |
| 23. | Motorni benzin i dizel gorivo |  40.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal
 |  godišnje |