Broj: LUŠKŽ - 613 - 3 /2017

Šibenik, 21. ožujka 2017.g.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) i članka 33. Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije od 15.03.2016., broj: LUŠKŽ – 488-3/2016 ravnatelj donosi

**PLAN NABAVE**

**roba, radova i usluga za 2017. godinu**

**I.**

Sektorski naručitelj Lučka uprava Šibensko-kninske županije donosi ovaj Plan nabave za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, vrsti postupka, planiranom početku nabave, te planiranom trajanju nabave, za čiju su realizaciju financijska sredstva planirana Godišnjim programom rada i razvoja luka i Financijskim planom Lučke uprave Šibensko-kninske županije za 2017. godinu.

**II.**

U Planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

**III.**

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim stranica Lučke uprave.

Ravnatelj:

Željko Dulibić, dipl.oec.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost | Vrsta postupka | Planirani početak | Planirano trajanje |
| 1. | Radovi u uvali Vrnaža, Luka Šibenik-sjeverni dio luke | 10.400.000,00 | Otvoreni postupak | II. kvartal | 240 dana |
| 2. | Usluge provođenja reda u luci i naplata lučkih pristojbi | 2.960.000,00 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 1. kvartal | godinu dana |
| 3. | Nabava i postavljanje 6 pontona i valobrana u uvali Vrnaža | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | 1. kvartal | 90 dana |
| 4. | Radovi na izgradnji obalnog zida u luci Bilice | 400.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | 60 dana |
| 5. | Radovi na uređenju pješačke zone u luci Zlarin | 160.000,00 | Bagatelna nabava | IV. kvartal | 50 dana |
| 6. | Sanacija zgrade u luci Primošten | 500.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 90 dana |
| 7. | Nabava i postavljanje pontona u uvali Stražara | 500.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 30 dana |
| 8. | Rekonstrukcija rive na otoku Krapnju | 160.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | 50 dana |
| 9. | Projektna dokumentacija za luku Prvić Šepurina   * geomehanički radovi * glavni projekt | 160.000,00  160.000,00 | Bagatelna nabava | III. kvartal  IV. kvartal | 90 dana  60 dana |
| 10. | Projektna dokumentacija za luku Vodice   * ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | 160.000,00 | Bagatelna nabava | III. kvartal | 100 dana |
| 11. | Projektna dokumentacija za uređenje obalnog pojasa Dolac –luka Šibenik   * ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš * geomehanički radovi | 75.000,00  160.000,00 | Bagatelna nabava | III. kvartal  IV. kvartal | 90 dana  60 dana |
| 12. | Projektna dokumentacija za luku Kaprije   * Glavni građevinski i geotehnički projekt | 160.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 90 dana |
| 13. | Postavljanje 10 muringa u luci Bilice | 65.000,00 | Bagatelna nabava | II. kvartal | 30 dana |
| 14. | Usluge telefona, mobitela, interneta | 75.000,00 |  |  |  |
| 15. | Održavanje objekata pomorske signalizacije | 125.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 16. | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 50.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 17. | Geodetsko-katastarske usluge | 160.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 18. | Ronilačke usluge | 100.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 19. | Uredski materijal | 60.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 20. | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 21. | Električna energija | 150.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 22. | Usluge promidžbe i informiranja | 60.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |
| 23. | Motorni benzin i dizel gorivo | 40.000,00 | Bagatelna nabava | 1. kvartal | godišnje |