**Lučka uprava Šibensko-kninske županije**

**Draga 14, 22 000 Šibenik**

**OIB 16023498983**

***Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini***

1. Ugovori o javnoj nabavi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Naziv ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je skopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 1. | 01/2015 | Pregovarački postupka bez prethodne objave | 19.03.2015. | Dodatni radovi na rekonstrukciji dijela obalnog zida u luci Pirovac | 390.493,70 | 45 dana | Akropolis d.o.o., Split | 30.04.2015. | 390.493,70 |
| 2. | 02/2015 | Usluge iz dodatka IIB | 17.04.2015. | Usluge upravljanja i vođenja luka i vodenih putova | 3.559.904,51 | 1 godina | Bucavac d.o.o., Primošten  Rivina jaruga d.o.o., Skradin  Škovacin d.o.o., Rogoznica  Gradsko  poduzeće d.o.o., Vodice  Mjesno poduzeće d.o.o., Tribunj  Yacht club Zlarin, Zlarin  ŠKRM Gaun, Kaprije  Sloga puka d.o.o., P.Luka,  Gradski parking d.o.o., Šibenik | 17.04.2016. | 3.559.904,51 |
| 3. | 03/2015 | Otvoreni –velika nabava | 01.09.2015. | II. Faza rekonstrukcije i uređenja obalnog pojasa u luci Tisno | 3.735.232,65 | 120 kalendarskih dana | Sarađen d.o.o., Stankovci | 05.12.2015. | 3.343.124,74 |