**Lučka uprava Šibensko-kninske županije**

**Draga 14, 22 000 Šibenik**

**OIB 16023498983**

#  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

1. Ugovori o javnoj nabavi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Naziv ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je skopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 1. | 01/2016 | Otvoreni postupak | 13.05.2016. | Radovi u uvali Vrnaža, luka Šibenik-zapadni dio –cjelina 1 | 7.964.496,54 | 180 dana | G.P.P. Mikić d.o.o., Omišalj | 13.04.2016. | 7.964.496,54 |
| 2. | 02/2016 | Usluge iz dodatka IIB | 19.04.2016. | Usluge upravljanja i vođenja luka i vodenih putova | 3.557.000,00 | 1 godina | Bucavac d.o.o., PrimoštenRivina jaruga d.o.o., SkradinŠkovacin d.o.o., RogoznicaGradskopoduzeće d.o.o., VodiceMjesno poduzeće d.o.o., TribunjYacht club Zlarin, ZlarinŠKRM Gaun, KaprijeSloga puka d.o.o., P.Luka,Gradski parking d.o.o., Šibenik | 18.04.2017.  | 3.557.000,00 |
| 3. | 03/2016 | Otvoreni postupak | 12.09.2016. | Nabava i postavljanje pontona u uvali Vrnaža u luci Šibenik | 6.387.682,91 |  90 dana | Marinetek NCP d.o.o., Šibenik | 17.03.2017. | 6.420.485,25 |
| 4. | 04/2016 | Otvoreni postupak | 20.07.2017. | Radovi na produženju i uređenju obalnog pojasa uvale Stubalj u luci Bilice | 919.226,23 |  60 dana | Građevinski obrt Krešo Gabrić, Ružić | 5.01.2017. | 816.775,89 |