Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Draga 14, 22 000 Šibenik

OIB 16023498983

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013.godini

- Ugovori o javnoj nabavi

| Red. br. | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Naziv ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen | Naziv ponuditelja | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1/2013 | Otvoreni postupak | 4.03.2013.g. | Rekonstrukciji postojećeg gata u luci Murter | 3.175.640,00 | 120 kalendarskih dana | Sarađen d.o.o. , Stankovci | 29.10.2013. | 3.095.282,30 |
| 2. | 02/2013 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 26.02.2013. | Održavanje objekata pomorske signalizacije | 122.282,40 | 1.1-31.12. | Plovput d.o.o., Split | 31.12.2013. | 122.282,40 |
| 3. | 03/2013 | Otvoreni postupak | 18.04.2013. | Opskrba električnom energijom | 78.603,85 | 1.5.-30.04.2014.g | HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb | u tijeku |  |
| 4. | 4/2013 | Otvoreni postupak | 22.04.2013. | Radovi na izmjeni kamenog opločanja u luci Vodice | 135.007,50 | 20 kalendarskih dana | Kameni zid d.o.o., Drniš | 11.6.2013. | 113.074,55 |
| 5. | 05/2013 | Otvoreni postupak | 22.04.2013. | Radovi na izmjeni kamenog opločanja u luci Prvić Luka | 216.562,50 | 30 kalendarskih dana | Bormil d.o.o., Split | 17.06.2013. | 236.877,75 |
| 7. | 6/2013 | Usluge iz dodatka IIB | 15.04.2013. | Upravljanje i vođenje luka i vodenih putova | 2.778.375,08 | 15.4.-31.12. | 1.Sloga puka d.o.o., Prvić luka 2.ŠD Yacht club Zlarin 3.Rivina jaruga d.o.o., Skradin 4.Gradsko poduzeće d.o.o, Vodice 5.ŠKRM Gaun; Kaprije 6.Mjesno poduzeće d.o.o., Tribunj 7.Škovacin d.o.o., Rogoznica 8.Bucavac d.o.o., Primošten | 31.12.2013. | 2.778.375,08 |
| 8. | 7/2013 | Otvoreni postupak | 8.11.2013. | Sanacija rampe trajektnog pristana u luci Primošten | 121.093,75 | 30 kalendarskih dana | Saxum d.o.o., Šibenik | 19.12.2013. | 106.943,05 |
| 9. | 7-2012 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 19.11.2012. | Sanacija infrast.na gatu Sv.Nikola | 468.165,00 | 30 kalendarskih dana | Hidroradovi Sagena, Brodarica | 14.05.2013. | 468.126,12 |