**Lučka uprava Šibensko-kninske županije**

**Draga 14, 22 000 Šibenik**

**OIB 16023498983**

# Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

1. Ugovori o javnoj nabavi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Naziv ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je skopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| 1. | 01/2016 | Otvoreni postupak | 13.05.2016. | Radovi u uvali Vrnaža, luka Šibenik-zapadni dio –cjelina 1 | 7.964.496,54 | 180 dana | G.P.P. Mikić d.o.o., Omišalj | 13.04.2016. | 7.964.496,54 |
| 2. | 02/2016 | Usluge iz dodatka IIB | 19.04.2016. | Usluge upravljanja i vođenja luka i vodenih putova | 3.557.000,00 | 1 godina | Bucavac d.o.o., Primošten  Rivina jaruga d.o.o., Skradin  Škovacin d.o.o., Rogoznica  Gradsko  poduzeće d.o.o., Vodice  Mjesno poduzeće d.o.o., Tribunj  Yacht club Zlarin, Zlarin  ŠKRM Gaun, Kaprije  Sloga puka d.o.o., P.Luka,  Gradski parking d.o.o., Šibenik | 18.04.2017. | 3.557.000,00 |
| 3. | 03/2016 | Otvoreni postupak | 12.09.2016. | Nabava i postavljanje pontona u uvali Vrnaža u luci Šibenik | 6.387.682,91 | 90 dana | Marinetek NCP d.o.o., Šibenik | 17.03.2017. | 6.420.485,25 |
| 4. | 04/2016 | Otvoreni postupak | 20.07.2017. | Radovi na produženju i uređenju obalnog pojasa uvale Stubalj u luci Bilice | 919.226,23 | 60 dana | Građevinski obrt Krešo Gabrić, Ružić | 5.01.2017. | 816.775,89 |